
秀屿区农业农村资源综合开发提升项目—东庄镇2025年农业综合开发二期项目

施工招标文件

随机抽取法

招 标 编 号： 闽城玺招字【2025】067号
项 目 名 称： 秀屿区农业农村资源综合开发提升项目—东庄镇2025年农业综合开发二期项目 
招   标   人：      莆田市秀屿区城南实业有限公司    （盖章）

代理单位：       莆田市城玺项目管理有限公司         （盖章）
日期：2025年09月
目 录

第一章  招标公告

1．招标条件

2．项目概况和招标范围

3．投标人资格要求及审查方式

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．投标保证金的递交

7．踏勘现场和投标预备会

8．评标办法

9．发布公告的媒介

10．公告其他说明

11．联系方式

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件

（四）投标

（五）开标、评标

（六）合同授予

（七）重新招标和不再招标

（八）投诉处理

（九）行政监督

第三章  合同条款（合同简本）
        1. 合同工期

          2. 质量标准

          3. 合同价款

4. 工程款支付和限时结算

5. 担保

6. 工程质量保修书

7. 违约退场约定

8. 其他

第四章  工程量清单（另册提供）

第五章  图纸（另册提供）

第六章  技术要求（另册提供）

第七章  投标文件格式

1.投标承诺函

2.法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

3.项目管理班子配备表（附表一）

4.有效企业营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章

5.有效企业资质证书副本复印件并加盖投标人单位公章

6.有效企业安全生产许可证复印件并加盖投标人单位公章

7.水利专业注册建造师（证书复印件）

8.有效的安全生产考核合格证书(B证)

9.投标人认为需要提供的其他补充材料
第一章 投标邀请书

1.招标条件

本招标项目   秀屿区农业农村资源综合开发提升项目—东庄镇2025年农业综合开发二期项目   已由有关部门批准建设，项目业主为  莆田市秀屿区城南实业有限公司  ，建设资金来自  自筹及银行贷款  ，招标人为  莆田市秀屿区城南实业有限公司   ，委托的招标代理单位为  莆田市城玺项目管理有限公司  。项目已具备招标条件，现决定邀请 汇本（福建）建筑有限公司、福建省中鸿市政园林有限公司、福建省旭昌建设工程有限公司 3家投标单位进行投标。
2.项目概况和招标范围

2.1建设地点：莆田市秀屿区；

2.2建设规模：约70万元；

2.3招标范围和内容：施工图中的内容(不列入招标范围的详见工程预算编制说明）；
2.4工期要求：总工期：20日历天；其中各关键节点的工期要求为： / ；

2.5工程质量要求：符合国家《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）合格标准并符合设计及施工规范要求，并按项目所在地有关政府主管部门相关规定完成验收。
投标人资格要求及审查方式

3.1本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质和施工企业安全生产许可证；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利水电或市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

招标人自2025年9月23日起在莆田市秀屿区人民政府网上发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件。书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以网上下载的为准。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2025年10月9日09时30 分，提交地点为：  莆田市城厢区喜盈门2号楼   。

5.2逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

6.投标保证金的递交

6.1投标保证金提交的时间：2025年10月9日9时30分前。

6.2投标保证金提交的金额：人民币 壹万肆仟元整 （¥14000.00元）。

6.3投标保证金提交的方式：详见招标文件要求。

7．踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织踏勘现场。

8.评标办法

本招标项目采用的评标办法：采用随机抽取法确定中标人。

发布投标邀请书的媒介

招标人在莆田市秀屿区人民政府网上发布投标邀请书。

10.联系方式

招标人：莆田市秀屿区城南实业有限公司
地  址：莆田市秀屿区 

电话：18159032391联系人：林先生
招标代理机构：莆田市城玺项目管理有限公司

地址：莆田市城厢区

电话：18606906512

联系人：曾先生

第二章  投标人须知

（一）总则

1．适用范围

施工单项合同估算价不足400万元；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价不足200万元；勘察、设计、监理、检测等服务的采购，单项合同估算价不足100万元。

2. 工程概况

2.1 项目名称：秀屿区农业农村资源综合开发提升项目—东庄镇2025年农业综合开发二期项目

2.2 建设地点: 莆田市秀屿区
2.3 建设规模:约70万元；

2.4 承包方式: 固定总价合同
2.5 质量要求: 符合国家《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）合格标准并符合设计及施工规范要求，并按项目所在地有关政府主管部门相关规定完成验收。
2.6 招标范围: 按施工图纸，不列入招标范围的详见预算编制说明 

2.7 施工总工期：20日历天
2.8 资金来源:  自筹及银行贷款
3. 投标人资格要求及审查方式

3.1本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质和施工企业安全生产许可证；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利水电或市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；
3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4投标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人不得参加本项目投标；近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在全国水利建设市场监管服务平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市公共资源交易中心网上公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行；

3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.6投标人不得存在下列情形之一：

3.6.1为本项目监理人

3.6.2为本项目提供招标代理服务的

3.6.3与本项目招标人、监理人、招标代理机构及设计单位有相互控股、参股或为同一个法定代表人等利益关联关系的

3.6.4最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

3.6.5遭受行政处罚或裁决，且处罚或裁决在有效期内，内容涉及限制（取消）企业投标资格或投标相关人员个人执业资格的

4. 投标有效期
4.1 投标有效期90日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

4.2 在特殊情况下需要延长投标有效期的。招标人以招标文件澄清或答疑形式公布在莆田市秀屿区人民政府网上，但最长不超过56天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

5. 投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

5.2本项目招标代理服务费、工程造价咨询服务费、预算审核费由中标方支付，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。
（1）招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委（发改价格【2011】534号）文规定标准收费70%计取，以中标价为计费基数。

（2）工程造价咨询服务费按福建省物价局（闽价〔2002〕457号）文规定收费标准70%计取，以审核后的工程预算价为计费基数。

（3）预算审核费以审核单位出具的收费金额为准。
6  现场踏勘和投标预备会

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。组织踏勘现场和投标预备会的按招标公告规定的时间地点进行。不组织现场踏勘的投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

6.2招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7  本工程不得转包及违法分包。

（二）招标文件

8  招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款、投标文件格式、工程量清单、施工图纸、技术标准和要求、修改澄清及答疑文件组成。

9  招标文件的澄清及修改

9.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2025年9月28日17：00前在向招标人提出疑问。

9.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

9.3招标人将在 2025年9月29日17:30前，在莆田市秀屿区人民政府网上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

10  工程预算价

工程预算价为704001元（人民币）。
11  工程发包价

工程发包价=工程预算价×（1-下浮率），为612480元（人民币）。

本工程下浮率为13%。
12  合同承包价
12.1中标人须按招标人公布的发包价承包施工工程 。

12.2若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

12.3国有资金投资的项目，若政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，投标人需接受延伸审计。

13  投标保证金

13.1本招标项目的投标保证金为壹万肆仟元，投标人可以使用下列第①、②、③、④种形式之一提交：
①现金形式：投标保证金以现金形式缴交的，应在投标截止时间之前从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国农业银行股份有限公司莆田华亭支行

帐户名称：莆田市城玺项目管理有限公司

帐    号：13440301040003774  

②银行保函形式：以银行保函方式在现场缴交（需密封），银行保函格式按本招标文件附件1-1：投标保证金银行保函(格式) 提供。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务（具体详见闽建筑[2020]8号文件）。招标人不对密封袋的完整性进行核验，投标人对密封完整性自行负责。投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明  （招标项目编号） 。开具保函费用由投标人自理。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：以担保保函方式在现场缴交（需密封），格式按本招标文件附件1-2。保证人应是中华人民共和国境内注册的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）。投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）  。开具保函费用由投标人自理。

④保险公司出具的投标保证保险形式：以保证保险形式在现场缴交（需密封），格式按本招标文件附件1-3。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的保险公司，并提供在线申请索赔服务。（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明  （招标项目编号）  。开具保证保险的费用由投标人自理。

13.2、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函形式提交投标保证金的：投标人投标保证金采用保函形式递交（包括银行保函、工程保证保险、担保保函），投标人提交的投标保函应符合闽建筑[2020]8号文件规定。

③根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

④根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知（1）（闽建筑函〔2021〕1号）规定：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，（2）可以在本单位出具的到账证明上使用。为统一规范各保函开立人开具的到账证明，投标人须按照到账证明格式（详见招标文件附件1-4：到账证明（格式））制作。

13.3、投标保证金的退还

13.3.1开标时以现金形式缴交的，未中标投标人的投标保证金在中标结果公示期结束后的5日内，通知未中标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续。中标人的投标保证金，招标人在与中标人签订合同后的5日内通知中标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续。

13.3.2开标时以银行保函或担保保函或保证保险保函形式缴交的，开标完退还保函原件给中标候选人以外的投标人。中标人的保函原件，招标人应当在与中标人签订合同后退还。
 13.3.3以银行保函、担保保函、保证保险保函形式递交投标保证金的投标单位需负责其真实性，招标人开标时不对其真实性负责，若投标单位中标后发现存在弄虚作假行为的按有关规定处置。

13.4投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

13.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；
(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；
(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人缴纳履约保证金的；
(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；
(5)投标人弄虚作假、隐瞒事实的；
(6)法律、法规规定的其他情形。
14  投标工期及质量

14.1招标人要求总工期不超过 20日历天。逾期未能完成，中标人将按每日1000元赔偿招标人损失。

14.2工程质量要求按照国家质量验收标准，符合国家《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）合格标准并符合设计及施工规范要求，并按项目所在地有关政府主管部门相关规定完成验收。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。
15  工程预算价编制说明 

15.1预算编制说明

 一、编制依据

福建森硕勘测设计有限公司设计的2023年08月设计的“秀屿区农业农村资源综合开发提升项目—东庄镇2025年农业综合开发二期项目”实施方案、设计图册等资料；

2、中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财综[2011]128号文关于印发《土地开发整理项目预算定额标准》的通知；

3、国土资源部办公厅关于《印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）

4、《土地开发整理项目预算编制规定》；

5、福建省财政厅、国土资源厅《关于转发财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准的通知》（闽财建[2012]90号）；

6、福建省水利厅《关于〈福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉补充调整有关内容的通知》（闽水财审[2016]1号）；

7、莆田市财政厅、莆田市国土资源局《关于执行2012年版〈土地开发整理项目预算定额标准〉有关问题的通知》（莆市财建[2012]212号）；

8、闽国土资综[2017]221号文件《福建省国土资源厅转发国土资源部办公厅关于土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过度实施方案的通知》。

二、定额依据

1、《土地开发整理项目预算定额》；

2、《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》；

3、《福建省水利水电建筑工程预算定额》；

4、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

三、取费标准

1、措施费：建筑工程以直接工程费为基础，土方工程、石方工程、砌体工程取3.8%；砼工程、砼、农用井工程取4.8%；其他工程取3.8%；安装工程取5.5%。

2、间接费：建筑工程以直接费为基础，土方工程、砌体工程取5%；石方工程、混凝土工程取6%；农用井工程取8%，其他工程取5%。安装工程取人工费的65%。

3、利润：按3%计算。

4、税金：按9%计取。

四、基础单价

1、人工单价：甲类工按65元/工日，乙类工按50元/工日计取。

2、主要材料预算价格：参照2025年6月份（下半月）莆田市材料价格（不含税）。

五、其他说明

1、其他详预算书。
16  本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行，莆政综【2020】47号执行。 
17 选用主要材料、设备要求

17.1 与本项目有关的主要材料、设备,在质量、性能同等条件下， 根据《关于支持工程建设领域企业转型发展七条措施的通知》（闽发改法规〔2015〕455 号），优先考虑选择本省产 品，在省级部门公布的甲供或甲控供应商名录中选择具体供应商。

17.2 投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌，中标单位在项目实施过程中应 积极响应《莆田市人民政府办公室关于在政府招标采购中促进本市名优地产品公平公正参与 竞争若干措施的通知》文件等。招标人所需材料、设备时可根据莆田市工业和信息化局关于 公布莆田市名优地产品名录的通知等,优先选用公布的莆田市名优地产品名录内产品。

……

注：招标文件中已列入或未列入的品牌，现场施工时由招标人选择与预算价中质量、价 位相当的合格产品品牌。

（三）投标文件
18 投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函及其附表（格式）

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

注：企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件原件复印件应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。

19 投标文件的编制

19.1 投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

19.2 投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

19.3投标文件的正本份数为一份，副本份数为二份，一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

19.4 投标人须按招标文件要求在投标文件相关位置加盖印章，投标文件未按要求加盖单位印章的，属无效文件，作废标处理。
20 投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（四）投标

21本项目为现场开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

22投标文件的提交地点、提交截止时间：北京时间2025年10月9日09时30分在  莆田市城厢区喜盈门2号楼  进行。

23到投标截止时间止报名投标人少于3家的，招标人将重新组织招标。
（五）开标、评标

24 开标

 24.1开标会定于  2025年10月9日09时30分  在   莆田市城厢区喜盈门2号楼    进行，开标会由招标人或招标代理单位主持并邀请相关行政监督部门参加。

24.2 投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书（须按招标文件要求格式编制并按要求签字、盖章）

24.3 开标程序：

（1）招标代理机构介绍参加开标会的单位及人员；

（2）主持人宣布开标纪律。

（3）主持人宣布进入身份查验程序的投标人名单。

（4）查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第24.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；
4) 投标保证金未按招标文件要求缴纳的。

（5）宣布进入资格审查程序的投标人名单。

（6）唱标并作相应记录。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目经理及其它必要的内容。

(7)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

25 评标
25.1 招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人组成资格审查小组，资格审查小组审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。

25.2存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

25.2.1 投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证等证件不符合招标文件要求的；

25.2.2 投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

25.2.3 投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

25.2.4 投标人未按招标文件规定对投标文件加盖印章的。

24.2.5投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；

24.2.6投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等原件复印件或复印件未加盖公章的。

26  确定中标人
26.1 本工程采用按招标人工程发包价随机抽取确定中标人的评标办法，资格审查不合格的不能参加随机抽取。

26.2 随机抽取规则

26.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

26.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

26.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

26.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

26.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

26.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。
26.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 

26.4 经过开标审查，合格的投标人不足3家的，招标人将重新招标。

27 中标结果公示
27.1招标人应当自评标结束之日起3日内，将有关中标结果的事项在莆田市秀屿区人民政府网站上公示，公示期不少于3日。公示内容至少应包括：招标人的名称、地址和联系方式、招标项目名称、中标人名称及其中标金额、被确定为废标及无效标的投标人及原因、评标委员会成员（资格审查小组）名单。工程流标的，需在莆田市秀屿区人民政府网站上公示流标原因，公示时间不少于3日。

附表1

项目管理人员配备标准表

	项目内容
	配    备    标     准

	项

目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	拟担任本项目的项目经理应具备有效的二级水利水电或市政公用工程(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有行政主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明或劳动合同；专业以注册执业证书或职称证书上的专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理），且目前必须无在建工程(即在本工程招投标和施工期间无在其他未经竣工（完工）验收的工程中担任建造师)。

	
	其

他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量

要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	

	
	
	施工员
	1
	取得上岗证
	经

年

检

合

格

	
	
	质检员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	安全考核合格证（C证）
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	


备注：1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。
2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。 

3、投标人在投标时应按招标文件第七章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息，项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件原件复印件加盖公章应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。 

4、配备人员除项目经理、技术负责人及安全员外，其他人员可以使用地市级及以上水利协会颁发的上岗证。

5、以上人员配备为最低要求，最终人员配备以相关文件标准及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。

6、投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。           

7、投标人在投标时无需填写除项目经理外的其他项目管理人员的具体信息。

（六）授予合同

28  签订合同

28.1  中标人应在中标公示结束后5个日历天内领取中标通知书，在中标通知书发出之日起7个工作日内缴纳履约保证金，并按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订工程施工合同，每延后一天招标人有权按每天5000元对中标人罚款。

28.2  中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与建设单位签订施工合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金和低价风险保证金的，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。

29 履约担保
29.1  中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金须以现金转账或保函方式缴纳。若中标人使用保函的形式提交履约保证金，则招标人不提供开工预付款。
29.2  履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程（竣工、完工）验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过（竣工、完工）质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。
（七）重新招标和不再招标

30重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个或已递交投标保证金的投标人少于3个的；

（2）若需延长投标有效期，同意延长的投标人少于3个的；

（3）经资格审查后否决所有投标的；

（4）中标人不与招标人签订合同的；

（5）公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的。
31不再招标

重新招标后，仍出现31条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

（八）投诉处理

32 投诉处理
32.1投标人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式向相关行政监督部门投诉。投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。
32.1.1超过公示期投诉的；
32.1.2没有提供有效线索和相关证明材料的；
32.1.3没有参与此次投标活动或无法证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；
32.1.4投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标人授权委托人的（需持投标人授权委托书及有效身份证件复印件）；
32.1.5法律法规规定其他不予受理的情形的。
32.2投诉件受理后，相关行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人代表进行质证。投诉人代表在规定期限内未接受质证的，有关行政监督部门视为投诉人自动放弃投诉。
32.3投诉人存在故意捏造事实，伪造证明材料、法人公章、法定代表人签字和私章等行为投诉的，由行政监督部门记入不良行为1次。给他人造成损失的，应当赔偿损失。情节严重的，由相关行政监督部门依法依规予以处理。
32.4行政监督部门应当在自受理投诉之日起15日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。
（九）行政监督

本招标项目受理投诉的行政监督部门：莆田市秀屿区东庄镇人民政府
合同条款

（合同简本）
　　（说明：合同简本各款项为合同一般约定，订立合同时必须明确。简本仅供招标人参考，不作为合同范本使用，但其中明确规定的内容应在订立合同时引用。招标人和中标人订立合同必须按照福建省水利厅、省发改委印发《福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本》（闽水建管〔2015〕17号）第4章合同条款及格式中的通用、专用合同范本执行。）

一、合同工期：

　　    开工日期：______________________________________      

　　    完工日期：____________________________________________

　　    合同工期：________________日历天

　 二、质量标准
　　    工程质量标准：_________________________________________         
三、合同价款 

　　    金额（大写）：_____________________________元（人民币）

　　　　　　　    ￥：_____________________________元（人民币）
四、 工程款付款方式：

1、施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见10个工作日内完成审核确认，并按莆田市政府相关文件办理支付进度款手续，其中:

（1）施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×（1－中标价降幅系数）×80%，其中中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）÷工程预算价×100%

当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

（2）设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按50%报建设单位拨款。余款待工程（竣工、完工）验收合格并财政审核结算后，付清工程结算总价。

2、建设单位应坚持“按年度计划、按项目预算、按合同约定、按工程进度”的原则，所有需拨付的建设资金经过审核后严格按比例拨付。对结算手续不完备、支付审批程序不规范以及发生重大质量问题的，一律暂缓或不拨付资金。

3、承包人应在工程完工验收合格后28天内，出具公函向发包人递交完工结算报告及完整的结算资料。完工结算资料一般应包括：招标文件及其附件、施工合同及其补充协议、施工图纸、设计变更和现场签证及其审批文件、竣工图纸、工程结算书等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

4、承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，或经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自负。

5、发包人应当自收到结算资料之日起7天内对资料的完整性进行审查，经监理单位初审后，报同级财政部门或审计部门审核。

6、若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

五、担保
    1、本工程双方约定担保事项如下：

   （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：

                                   担保合同作为本合同附件。

   （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

                                   担保合同作为本合同附件。

   （3）双方约定的其他担保事项：

六、工程质量保修书

1、质量保修期

本合同工程的保修期为一年。缺陷责任期从工程通过完工验收之日起计。由于施工单位原因导致工程无法按规定期进行完工验收的，缺陷责任期从实际通过之日起计，施工单位在完成工程量清单内所有项目后，由于建设单位原因导致工程无法按规定期限进行完工验收的，在施工单位提交验收报告并附完整合格的内业资料后90天，工程自动进入缺陷责任期。

2、保修期质量

(1)不管自然因素或人为因素等各种原因，施工单位在保修期内要保证本工程产品设计尺寸、设计标高、设计强度等设计质量，否则要承担保修的责任。

(2)缺陷责任期内，因施工单位原因造成的缺陷，施工单位应负责维修，并承担鉴定和维修费用，不允许动用质保金（只限用于维修所发生的费用，不得用于责任赔偿或挪作他用），由他人原因造成的缺陷，建设单位负责组织维修，施工单位不承担费用。

(3)缺陷责任期内，施工单位自接到建设单位通知10个工作日后，不履行应承担的维修义务或丧失维修能力时，由建设单位委托具备相应资质的单位进行维修并书面告知相关行政监督部门和质量监督机构，工程维修验收合格后，由建设单位申请，经相关行政监督部门出具“建设工程维修费用支付单”后，从质保金中支付维修费用，质保金不足抵偿维修费用的，由施工单位补足。

(4)施工单位不履行质量缺陷维修义务，由建设单位委托其他单位维修或相关行政监督部门指定单位维修后，不免除施工单位对工程的维修责任和对工程的一般损失赔偿责任。

(5) 对于质量缺陷的一次维修费用超过质保金总额的二分之一，或缺陷责任期内累计维修费超过质量保证金总额的建设工程（人力不可抗拒或违法违规使用的因素除外），相关行政监督部门将责令工程质量管理部门对工程验收结果进行重新核查。

七、违约退场约定

1、建设单位与施工单位双方应在合同中约定下列情况施工单位退场相应条款。

施工单位发生挂靠、转包、违法分包施工任务、计划工期进度延误3个月或发生重大质量安全事故的；

省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业未缴纳工资保证金，连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；

施工单位拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。

2、当施工单位发生上述违约行为之一时，履约保证金不予退还，建设单位应责成施工单位清场退出施工现场，及时组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算。余下的工程量由建设单位重新招标确定施工单位，由此产生的费用超过原施工单位中标价部分由原施工单位负责赔偿，并及时把处理结果以书面形式向相关行政监督部门报告，由市级以上行政监督部门依法依规对严重违约的施工单位进行处理。

八、其他

1、中标人应根据工程实际情况、工期要求及发包人要求，科学地编制总进度计划，并经发包人批准实施。

2、中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

3、因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人审核同意中标人的进度款申请，应及时向上级单位申请资金，若因上级财政资金未及时拨付到位造成工程款未能按时支付的，不作为违约情形 。同时，承包人仍需接进度计划节点安装施工，不得以此停工、怠工。

4、中标人拟派项目建造师、技术负责人等主要管理人员需与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。因刑事犯罪、被限制人身自由、死亡、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，施工单位应提供相关证明，经建设单位同意后，报行政监督部门审批后方可变更（报批材料主要包括更换工程勘察设计人员申请、同意更换的书面意见及有关资质证明等材料）。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺，否则建设单位有权终止合同。如更换人员，对项目建造师、技术负责人每人次支付违约金10000元人民币，施工员、安全员、材料员、质检员等人员每人次支付违约金5000元人民币，以上罚款及违约金从应付施工费中扣除。主要管理人员变更经行政监督部门审批后，项目建设单位应将人员变更基本情况及变更原因在市政府指定的招标投标网上向社会公告。

5、主要管理人员变更经行政监督部门审批后，项目建设单位应将人员变更基本情况及变更原因在市政府指定的招标投标网上向社会公告。

6、根据莆市水利[2018]191号文件，中标单位需设定专户。水利工程项目应在签订建设工程施工合同内约定设立专户。建设工程实行公开招标或邀请招标的，招标人都应在招标文件中对专户的设立和管理予以约定，并在施工合同中由中标人（分公司无效）对专用帐户进行确定。水利建设工程农民工工资专用账户资金托管协议。其它农民工工资专用账户管理制度要求按照莆市水利[2018]191号文件执行。若本项目发生农民工讨薪事情，由中标人自行处理并承担一切责任。

7、因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人审核同意承包人的进度款申请，应及时向上级单位申请资金，若因上级财政资金未及时拨付到位造成工程款未能按时支付的，不作为违约情形 。同时，承包人仍需接进度计划节点安装施工，不得以此停工、怠工。

8、为了施工现场附近和过往人员的安全与方便，中标人应封闭施工安装，并在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施，若发生安全事故，发包人有权要求承包人全额赔偿；若发生重大安全事故造成人员伤亡，发包人有权要求承包人全额赔偿并追究相应法律责任，本项目发生安全事故或重大伤亡事故等费用和责任，均由承包人承担，招标人概不处理。

9、承包人负责看管及维护施工期间发包人提供的供电设施（变压器及供电线路）和供水设施的财产及安全。　

10、工程施工项目管理班子成员必须满足本工程施工要求。同时，承包人投标时承诺派驻现场的负责人，应持本人身份证明、资质证书、单位授权委托书 、承诺书、医保社保证明等，前来与发包人对接，签署合同、资料往来、对现场质量安全负责，如检查发现该负责人不在现场且未提前说明情况，每次罚款人民币1000元。（承包人提供的资料须真实有效，如发现提供虚假资料，则取消承包人中标资格，并追究其责任）。

11、施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。

12、本项目工程款支付时，若因招标人向区政府申报资金报批手续原因导致的拨付时间推迟，发包人将不予支付该时间段的利息。

13、未细化部分按照莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综【2020】47 号）规定执行。

第四章  工程量清单（另册提供）

第五章  图纸（另册提供）

第六章  技术要求（另册提供）

第七章  投标文件格式

秀屿区农业农村资源综合开发提升项目—东庄镇2025年农业综合开发二期项目

（随机抽取法）

投 标 文 件

招标编号：                                 
项目名称：                                 

招  标  人:                                  
投  标  人： (投标人单位名称、加盖印章） 
法定代表人或其委托代理人：                   

编制时间：                                 
投标文件目录

1、投标承诺函及附表（格式）

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

注：企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件原件复印件加盖公章应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。

投标承诺函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价人民币（大写）            元（RMB：￥       元）并按招标文件条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。并保证我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、一旦我方中标，我方将派            为本工程项目经理( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号          )。我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

5、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人及其他项目管理人员。并保证拟派出的主要施工管理人员在施工期间到位。

6、我方承诺我单位、法定代表人及项目负责人在检察部门没有行贿犯罪记录。

7、一旦我方中标，我方将按照招标文件的规定向招标人缴交履约保证金。

8、一旦我方中标，我方保证按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方承诺，项目管理人员符合本项目管理班子配备标准要求。拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备不少于招标文件规定的各种机械设备数量的最低要求且满足施工要求。

11、我方承诺，在项目建设期间严格执行国家工资支付规定，不拖欠或克扣农民工工资，否则招标人有权在工程款中扣除相应部分用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由我方自行承担。（省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业同时承诺缴纳工资保证金）。

附表一    投标人一般情况表

附表二    财务状况表

附表三    项目管理班子配备表
投 标 人：   (投标人单位名称、加盖印章）      

单位地址：______________________________________

法定代表人或其委托代理人：           (姓名)       

邮政编码：__________电话： _______传真：_____________

日期：_____年____月____日

附表一

投标人一般情况表

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	营业执照注册号

	7
	企业资质等级证书号                  

	8
	企业安全生产许可证号

	9
	经营范围



	10
	其他需要说明的情况


注：投标人须附相关资料的复印件并加盖公章，未放入投标文件中按废标处理。

                                               投标人：(盖单位公章)                                               年  月  日
附表二

财务状况表

基本账户开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	申 请 人

基本账户
	开户名称：

	
	账户：


注：1、须附投标人基本账户开户许可证（或开户核准通知书）复印件并加盖公章，未放入投标文件中按废标处理。

投标人：(盖单位公章)
年  月  日
附表三

项目管理人员配备标准表

	项目内容
	配    备    标     准

	项

目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	拟担任本项目的项目经理应具备有效的二级水利水电或市政公用工程(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有行政主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明或劳动合同；专业以注册执业证书或职称证书上的专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理），且目前必须无在建工程(即在本工程招投标和施工期间无在其他未经竣工（完工）验收的工程中担任建造师)。

	
	其

他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量

要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	

	
	
	施工员
	1
	取得上岗证
	经

年

检

合

格

	
	
	质检员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	安全考核合格证（C证）
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	


备注：1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。
2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。 

3、投标人在投标时应按招标文件第七章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息，项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件原件复印件加盖公章应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。 

4、配备人员除项目经理、技术负责人及安全员外，其他人员可以使用地市级及以上水利协会颁发的上岗证。

5、以上人员配备为最低要求，最终人员配备以相关文件标准及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。

6、投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。 

7、投标人在投标时无需填写除项目经理外的其他项目管理人员的具体信息。               

                                  投标人：(盖单位公章)

                                  年   月   日

附表四

项目管理班子配备表
	岗位名称
	姓  名
	资格证书名称及证号
	身份证号码

	项目经理
	
	建造师注册执业证书号：
	

	
	
	安全生产考核合格证书号：
	

	项目技术负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质检员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	材料员
	
	
	


备注：备注：1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。
2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。 

3、投标人在投标时应按招标文件第七章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息，项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件原件扫描件加盖公章应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。 

4、配备人员除项目经理、技术负责人及安全员外，其他人员可以使用地市级及以上水利协会颁发的上岗证。

5、以上人员配备为最低要求，最终人员配备以相关文件标准及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。

6、投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

7、投标人在投标时无需填写除项目经理外的其他项目管理人员的具体信息。            

                                  投标人：(盖单位公章)
                                  年   月   日

法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________________

地    址：                                             
姓    名：         性别：   身份证号码：                  
系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）              
法定代表人：                    (签字)                 
日  期：               年             月              日

注：1、后附法人身份证复印件并加盖公章
2、上述格式用于投标人法定代表人参加开标时使用。
法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改　        (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：       (签字)        性别：         年龄：         
身份证号码：                                                   
投标人：                       (盖单位章)
法定代表人：                        (签字)
                       日      期：          年     月    日

注：1、后附投标人代表身份证复印件并加盖公章；

2、上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

10

