红潮珠江护砌工程

施工招标文件

简单低价法

招 标 编 号：         闽金点子[2025]第041号

项 目 名 称：           红潮珠江护砌工程

招  标  人：   莆田市秀屿区东峤镇珠江村村民委员会（盖章）

招标代理单位：   福建金点子工程咨询有限公司（盖章）

日期：2025年10月

目 录

第一章  投标邀请书

1．招标条件

2．项目概况和招标范围

3．投标人资格要求及审查方式

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．投标保证金的递交

7．踏勘现场和投标预备会

8．评标办法

9．发布招标公告的媒介

10．其他说明

11．联系方式

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件

（四）投标

（五）开标、评标

（六）合同授予

（七）重新招标和不再招标

（八）投诉处理

（九）行政监督

第三章  合同条款（合同简本）

1. 合同工期

2. 质量标准

3. 合同价款

4. 工程款支付和限时结算

5. 担保

6. 工程质量保修书

7. 违约退场约定

8. 其他

第四章  工程量清单（另册提供）

第五章  图纸（另册提供）

第六章  技术要求（另册提供）

第七章  投标文件格式

1. 投标承诺函及其附表（格式）

2. 法定代表人资格证明书(格式)

法定代表人授权委托书(格式)

# 第一章 投标邀请书

- 招标条件

本招标项目 红潮珠江护砌工程经有关部门批准建设，项目业主为 莆田市秀屿区东峤镇珠江村民委员会 ，建设资金来自 上级拨款及自筹  ，招标人为莆田市秀屿区东峤镇珠江村民委员会，委托的招标代理单位为 福建金点子工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现决定邀请 福建鑫升淼建设发展有限公司、彰利建筑工程有限公司、福建省晋鹏建设工程集团有限公司  三家单位参加本次招标活动。

- 项目概况和招标范围

1）建设地点：莆田市秀屿区；

2）工程建设规模：约26万元；

3）招标范围和内容：施工图中的内容(不列入招标范围的详见工程预算编制说明）;

4）工期要求：总工期： 20 日历天；其中各关键节点的工期要求为： / ；

5）工程质量要求：合格；

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）资质和施工企业安全生产许可证；

  - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；

  - 本招标项目不接受联合体投标；

  - 本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

- 招标人自 2025年10 月 30 日起在莆田市秀屿区人民政府网上发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件。书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以网上下载的为准。

5.投标文件的递交

1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2025年11月 11 日 14 时 30分 ，提交地点为：莆田市秀屿区东峤镇珠江村民委员会；

2）逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为人民币肆仟贰佰元整(￥4200元)，具体详见招标文件。

7．踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织踏勘现场。

8.评标办法

采用简单低价法确定中标人。

- 发布招标公告的媒介

招标人在莆田市秀屿区人民政府网上发布投标邀请书。

10．联系方式

招标人：莆田市秀屿区东峤镇珠江村民委员会

地址：莆田市秀屿区

联系人：林先生

电话：13159331823

招标代理机构： 福建金点子工程咨询有限公司

地址：莆田市荔城区

联系人：小朱

电话：15659907353

第二章  投标人须知

（一）总则

1．适用范围

施工单项合同估算价不足400万元；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价不足200万元；勘察、设计、监理、检测等服务的采购，单项合同估算价不足100万元。

2. 工程概况

2.1 项目名称：红潮珠江护砌工程

2.2 建设地点: 莆田市秀屿区

2.3 建设规模: 总投资约26万元

2.4 承包方式: 固定总价合同

2.5 质量要求: 按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到  合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

2.6 招标范围: 按施工图纸，不列入招标范围的详见预算编制说明。

2.7 施工总工期:20日历天

2.8 资金来源: 上级拨款及自筹

3. 投标人资格要求及审查方式

3.1本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）资质和施工企业安全生产许可证；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；

3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.6投标人不得存在下列情形之一：

3.6.1为本项目监理人

3.6.2为本项目提供招标代理服务的

3.6.3与本项目招标人、监理人、招标代理机构及设计单位有相互控股、参股或为同一个法定代表人等利益关联关系的

3.7.4最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

3.6.5遭受行政处罚或裁决，且处罚或裁决在有效期内，内容涉及限制（取消）企业投标资格或投标相关人员个人执业资格的

4. 投标有效期

4.1  投标有效期90日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

4.2  在特殊情况下需要延长投标有效期的。招标人以招标文件澄清或答疑形式公布在莆田市秀屿区人民政府网上，但最长不超过56天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

5. 投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

5.2本项目招标代理服务费为3000元包干由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。

帐    户：福建金点子工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司莆田分行

帐    号：35050163243300002300

6  现场踏勘和投标预备会

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。组织踏勘现场和投标预备会的按招标公告规定的时间地点进行。不组织现场踏勘的投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

6.2招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7  本工程不得转包及违法分包。

（二）招标文件

8  招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款、投标文件格式、工程量清单、施工图纸、技术标准和要求、修改澄清及答疑文件组成。

9  招标文件的澄清及修改

9.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在  2025 年 11 月 3 日17：00前在向招标人提出疑问。

9.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

9.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

9.4招标人将在  2025  年 11 月 4 日17:30前，在莆田市秀屿区人民政府网上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

10  工程预算价为 255164元（人民币）

11  工程发包价

工程最高限价=工程预算价×（1-下浮率），为 211786 元（人民币）。本工程下浮率为17%。投标报价超过或等于最高限价的则投标无效。

12  合同承包价

12.1 中标人须按招标人公布的发包价承包施工工程 。

12.2国有资金投资的项目，若政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，投标人需接受延伸审计。

13  投标保证金

13.1本招标项目的投标保证金为人民币肆仟贰佰元整（￥4200元），投标人以现金形式递交投标保证金。

①投标保证金以现金形式：a、以现金方式在现场缴交（需密封）。未按规定时间要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。未中标投标人的投标保证金当场退还；中标的投标人的投标保证金，在中标人合同签订后，无息退还。招标人不对密封袋的完整性进行核验，投标人对密封完整性自行负责

13.2投标保证金的退还

13.2.1投标保证金以现金形式：a、以现金方式在现场缴交（需密封）。未按规定时间要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。未中标投标人的投标保证金当场退还；中标的投标人的投标保证金，在中标人合同签订后，无息退还；

13.3投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

13.4 投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

14  投标工期及质量

14.1招标人要求总工期不超过20日历天。逾期未能完成，中标人将按每日

1000元赔偿招标人损失。

14.2按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到  合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

15  工程预算价编制说明

15.1预算编制说明

详见审后编制说明

15.2招标人应当根据工程规模给予投标人适当的时间核对工程量。中标通知书发出后一个月内，招标人或中标人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，招标人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由招标人会同投标人向财政部门提出调整，财政部门受理后，可征询造价行政主管部门或审计部门意见，造价行政主管部门或审计部门应出具建议意见函，作为财政部门审核、调整的参考。

15.3招标人编制工程预算价时，根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、工期长短，按 / % 的风险包干系数计入工程预算价，风险因素包括下列范围：

15.3.1 工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；

15.3.2 市场变化、政策性调整导致主要材料（设备）价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的；

15.3.3 施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的;

15.3.4 天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取临时措施的；

15.3.5 人工、机械费价格变化的。

15.4材料价格风险控制

15.4.1 有下列情形之一的,可以调整合同价:

（1） 按规定需要调整劳保费用的;

（2） 地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的；

（3） 市场变化、政策性调整导致主要材料价格涨跌超过10%的；

（4） 非中标人原因造成工期拖延,期间主要材料价格及相关措施费用上涨的。

15.4.2 钢材、水泥等主要材料（主要材料在招标文件另行列明）价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

15.4.3 因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由投标人承担。

16  本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

17 选用主要材料、设备要求

（三）投标文件

18 投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函及其附表（格式）

（2）法定代表人资格证明书(格式)

注：企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件原件扫描件应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。

19 投标文件的编制

19.1 投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

19.2 投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

19.3投标文件的正本和副本各一份，一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

19.4 投标人须按招标文件要求在投标文件相关位置加盖印章，投标文件未按要求加盖单位印章的，属无效文件，作废标处理。

20 投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（四）投标

21本项目为现场开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

22投标文件的提交地点、提交截止时间：北京时间 2025 年 11 月11 日14时30分在莆田市秀屿区东峤镇珠江村村民委员会进行。

23到投标截止时间止报名投标人少于3家的，招标人将重新组织招标。

（五）开标、评标

24.开标

24.1开标会定于北京时间 2025 年 11 月 11 日14时30分在莆田市秀屿区东峤镇珠江村村民委员会，开标会由招标人或招标代理机构主持并，开标会由招标人或招标代理单位主持并邀请相关行政监督部门参加。

24.2  投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书（须按招标文件要求格式编制并按要求签字、盖章）

24.3 开标程序：

（1）招标代理机构介绍参加开标会的单位及人员；

（2）主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第24.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4) 投标保证金未按招标文件要求缴纳的。

（4）主持人宣布进入身份查验程序的投标人名单。

（5）宣布进入资格审查程序的投标人名单。

（6）唱标并作相应记录。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目经理及其它必要的内容。

25 评标

25.1 招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人组成资格审查小组，资格审查小组审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。

25.2存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入低价中标程序：

25.2.1 投标人的企业营业执照不符合招标文件要求的；

25.2.2 投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

25.2.3 投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

25.2.4 投标人未按招标文件规定对投标文件加盖印章的。

24.2.5投标报价高于最高限价的。

26  确定中标人

26.1 本工程采用按简单低价确定中标人的评标办法，资格审查不合格的不能参加投标活动。

26.2 简单低价规则

1）从审查合格的投标人中选取投标报价最低的投标人为中标人。

2）招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。

26.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及监督签字确认后存档。

26.4   经过开标审查，合格的投标人不足3家的，招标人将重新招标。

26.5  招标人应当自发出中标通知书之日起3日内，将有关中标结果的事项在莆田市秀屿区人民政府网站上公示，公示期不少于3日。公示内容至少应包括：招标人的名称、地址和联系方式、招标项目名称、中标人名称及其中标金额、被确定为废标及无效标的投标人及原因、评标委员会成员（资格审查小组）名单。工程流标的，需在莆田市秀屿区人民政府网站上栏公示流标原因，公示时间不少于3日。（公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的，取消其中标资格并不予退还其投标保证金，招标人将依法重新招标。）

附表1

项目管理人员配备标准表

| 项目内容 |  | 配 备 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟担任本项目的项目经理应具备有效的二级市政公用工程(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有行政主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明或劳动合同；专业以注册执业证书或职称证书上的专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理），且目前必须无在建工程(即在本工程招投标和施工期间无在其他未经竣工（完工）验收的工程中担任建造师)。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称 |  |
|  |  | 施工员 | 1 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 质检员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 行政主管部门颁发的安全考核合格证（C证） |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |

备注：1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。

2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。

3、投标人在投标时应按招标文件第七章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息，项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件原件复印件加盖公章应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。

4、配备人员除项目经理、技术负责人及安全员外，其他人员可以使用地市级及以上水利协会颁发的上岗证。

5、以上人员配备为最低要求，最终人员配备以相关文件标准及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。

6、投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

7、投标人在投标时无需填写除项目经理外的其他项目管理人员的具体信息。

（六）授予合同

28  签订合同

28.1  招标人与中标人应于中标通知书发出之日起 7日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订工程施工合同。

28.2  中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与建设单位签订施工合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金和低价风险保证金的，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。

29 履约担保

29.1  中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金须以现金或保函方式缴纳。若中标人使用保函的形式提交履约保证金，则招标人不提供开工预付款。

29.2  履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程（竣工、完工）验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过（竣工、完工）质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

（七）重新招标和不再招标

30重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个或已递交投标保证金的投标人少于3个的；

（2）经资格审查后否决所有投标的；

（3）中标人不与招标人签订合同的；

（4）公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的。

31不再招标

重新招标后，仍出现30条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

（八）投诉处理

32 投诉处理

32.1投标人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式向相关行政监督部门投诉。投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。

32.1.1超过公示期投诉的；

32.1.2没有提供有效线索和相关证明材料的；

32.1.3没有参与此次投标活动或无法证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；

32.1.4投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标人授权委托人的（需持投标人授权委托书及有效身份证件复印件）；

32.1.5法律法规规定其他不予受理的情形的。

32.2投诉件受理后，相关行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人代表进行质证。投诉人代表在规定期限内未接受质证的，有关行政监督部门视为投诉人自动放弃投诉。

32.3投诉人存在故意捏造事实，伪造证明材料、法人公章、法定代表人签字和私章等行为投诉的，由行政监督部门记入不良行为1次。给他人造成损失的，应当赔偿损失。情节严重的，由相关行政监督部门依法依规予以处理。

32.4行政监督部门应当在自受理投诉之日起15日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。

# 第三章  合 同 条 款

28.合同条款

28.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

28.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

28.3专用合同条款中带下划线的空格处如需要明确的，在第29.5款“专用合同条款的填写”中列明。

28.4合同条款的修改和补充：

28.4合同条款的修改和补充：

(1)专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。

(2)……

28.5专用合同条款的填写：

(1)专用合同条款第4.6.2(4)款关于承包人更换项目负责人和技术负责人违约责任的填写内容：“不属于上述第7.2款所列情况的，承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目负责人每人次支付违约金 5000元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金 2000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金1000元人民币。

(2)专用合同条款第4.6.3(1)款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目负责人、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次 5000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。

(3)专用合同条款第11.5款关于承包人逾期竣工违约责任的填写内容：“逾期竣工违约金的计算方法：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元”。

(4)“合同协议书”和“专用合同条款”中增加：“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”

(5) 工程量进度付款额度和付款方式：

（一）施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%。工程预算价指：财政审后预算价。

当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%，暂停支付，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下 3%作为质保金。

现场签证增加的工程量进度款待竣工验收合格并审核结算后7天内，支付至工程结算总价的 97%，余下的 3% 作为质保金。

①在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％履约保证金。

履约保证金为：合同金额的10%，中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金可采用现金转帐或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交。采用现金转账方式缴纳须从中标人基本账户转入招标人指定账户，以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行。

退还履约保证金：以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

承包人要求发包人支付任何一笔款项前，均应提供等额正式税务发票。

②关于质保金的约定：

质量保修期限：2年。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。属于《建设工程质量管理条例》规定保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修；承包人不派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由中标人支付。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

29.6未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件等有关规定执行。

第四章  工程量清单（另册提供）

第五章  图纸（另册提供）

第六章  技术要求（另册提供）

第七章  投标文件格式

红潮珠江护砌工程

（简单低价法）

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人： (投标人单位名称、加盖印章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或签章）

编制时间：

（二）、企业及人员的证书、证件复印件

须附上：

1、企业证书复印件：

1)企业营业执照副本复印件并加盖投标人单位章。

2)企业资质证书副本复印件并加盖投标人单位章。

3)企业安全生产许可证副本复印件并加盖投标人单位章。

2、拟派出项目负责人的证书复印件：

1)项目负责人须附上建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证的复印件。

2)项目负责人的证书、证件、证明资料复印件均需加盖投标人单位章。

### 1、投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价人民币（大写）            元（RMB：￥       元）并按招标文件条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。并保证我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、一旦我方中标，我方将派            为本工程项目经理( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号          )。我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

5、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人及其他项目管理人员。并保证拟派出的主要施工管理人员在施工期间到位。

6、我方承诺我单位、法定代表人及项目负责人在检察部门没有行贿犯罪记录。

7、一旦我方中标，我方将按照招标文件的规定向招标人缴交履约保证金。

8、一旦我方中标，我方保证按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方承诺，项目管理人员符合本项目管理班子配备标准要求。拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备不少于招标文件规定的各种机械设备数量的最低要求且满足施工要求。

11、我方承诺，在项目建设期间严格执行国家工资支付规定，不拖欠或克扣农民工工资，否则招标人有权在工程款中扣除相应部分用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由我方自行承担。（省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业同时承诺缴纳工资保证金）。

附表一    投标人一般情况表

附表二    财务状况表

附表三    项目管理班子配备表

投 标 人：   (投标人单位名称、加盖印章）

单位地址：______________________________________

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

邮政编码：__________电话： _______传真：_____________

日期：_____年____月____日

附表一

### 投标人一般情况表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 营业执照注册号 |  |
| 7 | 企业资质等级证书号 |  |
| 8 | 企业安全生产许可证号 |  |
| 9 | 经营范围 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

注：投标人须附相关资料，未放入投标文件中按废标处理。

投标人：(投标人单位名称、加盖印章）                                            日期：_____年____月___日

附表二

财务状况表

基本账户开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
| 申 请 人 基本账户 | 开户名称： |
|  | 账户： |

注：1、须附投标人基本账户开户许可证（或开户核准通知书）投标人须附相关资料，未放入投标文件中按废标处理。

投标人：(投标人单位名称、加盖印章）                                            日期：_____年____月___日

附表三

项目管理人员配备标准表

| 项目内容 |  | 配 备 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟担任本项目的项目经理应具备有效的二级市政公用工程(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有行政主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明或劳动合同；专业以注册执业证书或职称证书上的专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理）。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称 |  |
|  |  | 施工员 | 1 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 质检员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 行政主管部门颁发的安全考核合格证 （C证） |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |

备注： 1、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。

2、投标人在投标时应按招标文件第七章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息，项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件原件复印件加盖公章应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。

3、配备人员除项目经理、技术负责人及安全员外，其他人员可以使用地市级及以上建设行政主管部门颁发的上岗证。

4、以上人员配备为最低要求，最终人员配备以相关文件标准及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。

5、投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

6、投标人在投标时无需填写除项目经理外的其他项目管理人员的具体信息。

投标人：(投标人单位名称、加盖印章）                                            日期：_____年____月___日

- 2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(投标人单位名称、加盖印章）                                            日期：_____年____月___日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

法定代表人授权委托书

本人      （姓名） 系   （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销            （招标项目名称） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

投标承诺书

本人（法定代表人）         （身份证号码）                郑重声明，本公司此次投标                           (项目名称)    的全部数据、内容是真实的，同样在此我所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次提供的资料如有虚假或我公司与参与该项目投标的其它公司存在直系亲属等关联关系，我公司愿接受被列入贵单位黑名单，并自愿接受工程款10% 的处罚金。在开标过程中，若被发现该项目存在涉嫌串通投标行为，自愿接受被取消该项目投标资格，并没收投标保证金及列入黑名单。在项目实施过程中被发现涉嫌串通投标行为，终止合同，已完成的工程量不予计算或处10%以上的罚金。在项目质保期内有涉嫌串通投标行为，没收质量保证金及列入黑名单。已完成的项目被发现关联关系，我公司愿接受工程款10%的罚金。

公司法定代表人：   (签字或盖章)

投标人：     (投标人单位名称、加盖印章）

日期：     年    月    日